八里湖、赛城湖控制枢纽工程

可行性研究、勘察、设计

招标文件

【合同编号:JJDLZX-SL/2018】

招标人：九江市水利局

2018年05月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 评标办法	20

第四章 合同	25

第五章 投标文件格式	33

# 招标公告

1. 招标条件

八里湖、赛城湖控制枢纽工程可行性研究、勘察、设计已由上级主管部门批准，招标人为九江市水利局，项目已具备招标条件。现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标内容

2.1工程总投资：约25000万；

2.2 建设地点：九江市城西港区；

2.3招标规模： 防洪设计水位（八里湖18.79米，赛城湖21.06米），泵站总装机13300KW，排涝总流量约154m3/s，其中现状八里湖排涝站3300KM，排涝流量50 m3/s；新建泵站总机装机10000KW（八里湖排涝站新设1台2000KW立式轴流泵，赛城湖排涝站设4台2000KW立式轴流泵），设计排涝流量约104 m3/s。

2.4完成期限：合同签订后一个月内提交可行性研究报告和工程勘察报告以及满足初设批复的环评、水保、防洪、稳评、安评等专题报告，可研批复后1个月内完成初步设计报告；初步设计批复后1个月内完成招标设计；初步设计批复后2个月内完成施工图纸设计。

2.5标段划分：1个标。

2.6招标内容：本项目可行性研究报告编制、工程勘察、规划红线范围内的方案设计、初步设计、概算编制、招标设计、施工图设计及施工阶段服务，以及满足初设批复的环评、水保、防洪、稳评、安评等专题报告。

2.7质量要求：符合现行国家相关行业规范要求。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应同时满足以下要求：

(1)、具备独立法人资格。

(2)、具有有效的营业执照。

(3)、具有水利行业设计甲级及以上资质。

（4）、拟投入项目负责人具有水利相关专业高级工程师及以上职称。

(5)、投标人必须是江西省公共资源交易网信用平台中（水利勘察设计企业）的用户并且信息审核状态为审核通过，投标文件中企业资质、拟投入人员、业绩等均应在信用平台中登记且公示期满，否则无效。

(6)、投标单位法定代表人直接参加招投标活动的，应当出具居民身份证；投标单位法定代表人不直接参加招投标活动的，应委托其他人担任投标单位的授权委托人，并出具授权委托书及受委托人的居民身份证。

(7)、投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程勘测设计投标资格状态。

(8)、投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位及拟投入本项目的负责人行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期须不早于招标公告发布之日。

（9）、法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次投标；同一集团所属的不同投标人，只允许一家参与本次投标（若同一集团所属的投标人有两家及以上参与投标的，则以现场签到及文件递交顺序较早的投标单位为有效投标人，其他参与的投标人现场做无效标处理）。

4. 资格审查

本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后评标委员会对每个投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。资格审查办法详见招标文件评标办法内容。

5. 招标文件的获取

5.1凡有意参加本项目的投标人，请于2018年5月25日～2018年6月14日，凡符合资格条件且有意参加本次招标的投标者，自行通过江西省公共资源交易网（http://www.jxsggzy.cn/web/）查看招标公告并在九江市建设监理有限公司网站（http://www.jjsjsjl.cn/）下载招标文件及相关技术资料。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018 年6月14日9:30时，地点为九江市公共资源交易中心。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.3在投标截止时间前，投标人法定代表人或其委托代理人未到达开标地点签到或未出具有效身份证明材料原件的，其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。

7. 有关说明

7.1 如有本次招标的解答、澄清和修正等补充材料，将在九江市建设监理有限公司网页发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

7.2 本次招标评标办法中的业绩是投标人自2013年1月1日（以初步设计批复时间为准）以来，须具有类似工程（本招标文件的类似工程指新建或改造泵站装机容量10000kw以上或设计流量50m3/s以上的泵站工程，以项目的初设批复为准）的勘察设计业绩。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、九江市建设监理有限公司网上发布。

9. 联系方式

招 标 人：九江市水利局

联 系 人：石志强       电 话：0792-8186762

招标代理机构：九江市建设监理有限公司

地    址：九江市长虹大道32号9楼

联 系 人：张敏       电    话：0792-8983575  15807927511

监督单位：九江市水工程招标投标管理办公室    电    话: 0792-8562412

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：九江市水利局 地址：九江市八里湖新区 联系人：石志强 电话：0792-8186762 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：九江市建设监理有限公司 地址：九江市长虹大道32号9楼 联系人：张敏 电话：0792-8983575 15807927511 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 八里湖、赛城湖控制枢纽工程可行性研究、勘察、设计 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 九江市城西港区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目可行性研究报告编制、工程勘察、规划红线范围内的方案设计、初步设计、概算编制、招标设计、施工图设计及施工阶段服务，以及满足初设批复的环评、水保、防洪、稳评、安评等专题报告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 合同签订后一个月内提交可行性研究报告和工程勘察报告以及满足初设批复的环评、水保、防洪、稳评、安评等专题报告，可研批复后1个月内完成初步设计报告；初步设计批复后1个月内完成招标设计；初步设计批复后2个月内完成施工图纸设计。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合现行国家相关行业规范要求必须符合国家相关的政策法规 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 投标人的资质条件、能力及其他要求详见招标文件第三章“评标办法”中资格审查条件内容 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 本次招标的澄清、修正等补遗文件（若有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年6月14日 9 时 30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 由投标人自行在九江市建设监理有限公司网站查看 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 由投标人自行在九江市建设监理有限公司网站查看 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 本项目的最高计费限额：初设批复勘察设计费的70%；投标人的投标报价不得超过最高计费限额，超过该范围的为无效报价。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人的投标价应包括投标人完成本招标项目可研、勘测、设计所有工作量和提供全套设计文件及后续服务等的全部费用，主要包括： (1) 勘测、设计的全部费用（包含满足初设批复条件的环评、水保、防洪、稳评、安评等相关专题报告）及专家评审费、会务费等。 (2) 配合招标人施工招标所需的费用。 (3) 中标人支付的所有税费。 （4）为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账 投标保证金的金额： 人民币壹拾万元整（小写：200000元） 到帐截止截止时间：2018年6月13 日 16：00汇出帐户要求：从投标人企业基本帐户汇出； 接收帐户：7271 9010 0100 1228 47 户名：九江市建设监理有限公司 开户银行：九江银行长虹支行 帐号：汇出时请注明“八里湖、赛城湖控制枢纽工程可行性研究、勘察、设计”字样；未按要求汇出影响到帐情况查验结果的，由投标人自行负责。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见招标文件第三章“评标办法”内容 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件在招标文件格式规定的签字及盖章处，必须有投标人法定代表人或其授权委托代理人签名和单位公章 |
| 3.6.4 | 投标文件数量 | 正本1份，副本4份。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 九江市公共资源交易中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年6月14日 9 时 30分 开标地点：九江市公共资源交易中心 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人； 评标专家确定方式：从江西省水利工程评标专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐中标候选人数：不超过3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、九江市建设监理有限公司网 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 签订合同前提交履约保证金30万元或提供等额履约保函； |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
|  | 9.1投标截止时间前须在开标现场递交的材料： （1）本招标文件第3章评标办法第四条资格审查部分所涉及的所有材料原件，未提供资格审查材料原件的不能通过资格审查；需提供加盖公章复印件1份。 （2）本招标文件第3章评标办法第六条评分标准中所涉及的所有材料原件，未提供该部分评审原件的不予相应计分； （3）投标保证金进帐材料。 原件递交封装要求：上述所有材料（被查验人居民身份证除外）投标人均应封装在档案袋内，并在封面处标注清楚投标人名称及相关原件清单列表（加盖单位公章），未按要求封装影响评审或现场查验结果的，由投标人自行负责。 9.2投标人代表出席开标会与开标现场查验内容要求： （1）投标人代表出席开标会与查验： ①签到要求：接受现场查验的投标人代表（指法定代表人或其授权委托代理人，授权委托代理人必须为投入本次项目的项目负责人）须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，否则其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。 ②现场查验：投标人法定代表人出席开标会的须提供法人代表证及其本人居民身份证原件；委托代理人出席开标会的须提供授权委托书、本人居民身份证原件；未提供有效身份证明原件的其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。 （2）投标保证金查验：未提供投标保证金进帐材料或未按要求到账的其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。 9.3中标人须支付费用 （1）中标人须支付本次招标的招标代理服务费及开标过程中发生的其他费用，按有关规定计算为30000元（3万元整）； （2）发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付以上费用，否则不予签订合同。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到报价中，不单独列项。 （3）中标人需支付设计过程中包括初设和施工图纸审查费等相关费用。 10.本项目招标控制价为：初设批复的勘察设计费的70%，投标人的投标报价不得超过最高计费限额，超过该范围的为无效报价。 11.支付方式： 11.1本合同生效后五天内，发包人支付合同估算勘察设计费的10%，作为定金（本合同履行后定金抵作勘察设计费）。 11.2设计人提交可行性研究报告成果文件以及满足初设批复的环评、水保、防洪、稳评、安评等专题报告、本工程的初步设计成果文件，经上级部门批准通过后五天内，发包人支付至经核算的勘察设计总额的40%。 11.3设计人提交全部设计文件（含招标设计（包括预算）、施工图设计等）后五天内，发包人支付至经核算的合同勘察设计费的85%。 11.4工程完工验收后十天内，发包人付清剩余合同勘察设计费。 |  |
| 12 | 电子招标投标 | √否 □是 |

## 总则

### 项目概况

#### 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

#### 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 资金来源和落实情况

#### 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、计划工期和质量要求

#### 本次招标范围：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

#### 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

#### 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

#### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

##### 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

##### 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

##### 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

#### 投标人不得存在下列情形之一：

##### 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

##### 为本标段代建人；

##### 为本标段提供招标代理服务的；

##### 与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

##### 与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

##### 与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

##### 被责令停业的；

##### 被暂停或取消投标资格的；

##### 财产被接管或冻结的。

#### 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 费用承担和设计成果补偿

#### 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 踏勘现场

#### 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须

#### 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

#### 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

#### 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

#### 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

#### 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 招标文件

### 招标文件的组成

#### 本招标文件包括：

##### 招标公告（或投标邀请书）；

##### 投标人须知；

##### 评标办法；

##### 合同条款及格式；

##### 发包人要求；

##### 发包人提供的资料和条件；

##### 投标文件格式；

##### 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

#### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

#### 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

#### 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 招标文件的修改

#### 招标人可以修改招标文件，招标文件的修改在九江市建设监理有限公司网上发布，如果修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

#### 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 投标文件

### 投标文件的组成

#### 投标文件应包括下列内容：

#### （1）投标函及投标函附录

#### （2）法定代表人身份证明或授权委托书

#### （3）投标保证金

#### （4）价格清单

#### （5）项目组织管理

#### （6）项目资源配置

#### （7）资格审查资料

#### （8）根据评标办法要求，投标人自行其他资料

#### （9）联合体协议书

#### 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 投标报价

#### 投标人应按第五章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

#### 投标人应充分了解工程项目位置、周边环境、道路限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

#### 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

#### 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

#### 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标有效期

#### 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

#### 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

#### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 投标保证金

#### 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第五章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

#### 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效且其投标报价不进入B值计算。

#### 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

#### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

##### 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

##### 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 资格审查资料

#### “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的复印件。

#### “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

#### “近年完成的类似工程设计项目情况表”应附合同协议书、发包人出具的证明文件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### “正在实施和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

#### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 投标文件的编制

#### 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

#### 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

#### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权委托代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

#### 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

#### 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

#### 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

#### 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

##### 所投项目名称和合同编号；

##### 招标人的名称和地址；

##### 投标人的名称和地址，并加盖单位公章。（投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）

##### “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

#### 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 投标文件的递交

#### 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

#### 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

#### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

#### 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

#### 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 投标文件的修改与撤回

在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

## 开标

### 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

##### 介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

##### 邀请出席开标大会的有关领导讲话；

##### 公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

##### 在招标监督人员的监督下，随机抽取投标人代表并由被抽取的投标人代表抽取合理低价期望值系数；

##### 在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

##### 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

##### 宣布投标文件开启顺序：按投标人报名的先后顺序；

##### 按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

##### 主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

##### 开标结束。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 评标

### 评标委员会

#### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

#### 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

#### 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

#### 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

#### 与投标人有经济利益关系；

#### 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

#### 与投标人有其他利害关系。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 合同授予

### 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 履约担保

#### 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。

#### 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

#### 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 纪律和监督

### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

- 附件一：开标记录表

（项目名称） 招标开标记录表

合理低价期望值K=______   招标控制价A=______________

开标时间：        年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人 | 标书有效性 | 投标报价 （万元） | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：             记录人：             监标人：

年      月      日

- 附件二:问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

________________（项目名称） 招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、……

2、……

……

请将上述问题的澄清于            年    月   日  时前递交至                   （详细地址）或传真至                 （传真号码）。采用传真方式的，应在        年     月    日     时前将原件递交至                             （详细地址）。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

____年__月__日

- 附件三:问题的澄清

问题的澄清

编号：

_________________（项目名称） 招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1、……

2、……

……

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

____年__月__日

- 附件四：中标通知书

中标通知书

___________________（中标人名称）:

你方于___________（投标日期）所递交的____________________________（项目名称）招标的投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_________________元。

工  期：_______日历天。

质量标准： _________

项目经理：_________（姓名）

请你方在接到本通知书后的___日内到____________________________（指定地点）与我方签订设计承包合同。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

- 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________________________ 承包招标的投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

# 评标办法

一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则。

二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由7名评标专家组成，评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管【2016】38号）的规定采用自动语音系统在江西省综合评标专家库（水利工程）中随机抽取。评标委员会由7人组成，设主任委员1名，主任委员由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术、商务组和报价组，技术、商务组由5名及以上相关技术类评标专家组成，报价组由2名经济类评标专家组成。

三、评审程序

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、评标委员会根据本评标办法对投标人投标文件的技术、商务部分逐项打分累计汇总，去掉一个最高分，去掉一个最低分，算术平均后为投标人的技术、商务部分得分。并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术、商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以投标唱标报价低的优先；投标唱标投标报价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

四、资格审查

评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对资格审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。

不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查。

(1)、具备独立法人资格。

(2)、具有有效的营业执照。

(3)、投标人具有水利行业设计甲级及以上资质。

(4)、拟投入项目负责人具有水利相关专业高级工程师及以上职称。

(5)、投标人企业资质、拟投入人员、业绩等均应为江西省公共资源交易网交易主体公示信息，否则无效。

(7)、参与本项目开标的投标人代表必须为法定代表人或授权委托代理人，授权委托代理人必须为投入本项目的项目负责人。

（8）、投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程勘测设计投标资格状态。

（9）、投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位及拟投入本项目的负责人行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期须不早于招标公告发布之日。

五、响应性详审

1、在评标过程中，如发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理，并在评标报告中说明。

2、评标委员会对通过资格审查的投标人进行响应性评审。未能实质响应的，作废标处理，并在评标报告中说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3、投标文件有下列情形之一的，视为未能在实质上响应招标文件：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

（2）投标文件未按招标文件格式要求加盖公章或签字；

（3）投标文件字迹模糊导致无法确认投标报价的；

（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定；

（7）投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

六、评分标准

| 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 分值构成 （总分100分） | 商务部分： 50分； 技术部分： 30 分； 投标报价： 20 分； 其他评分因素： / 分 |
| 评标基准价计算方法 | 通过形式评审、资格评审、响应性评审的所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；当有效报价7家及以上时，评标基准价为有效报价中去除1个最高报价和1个最低报价的平均值。 |
| 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 偏差率（20分） | a. 投标报价等于基准价时，得20分； b. 投标报价每高于基准价1个百分点，扣0.2分； c. 投标报价每低于基准价1个百分点，扣0.1分。 以上评分保留小数2位，第3位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。投标报价评分最低分20分。 |
| 商务部分 | 评分标准 |
| 投标人资质（0～6分） | 投标人具有水利行业设计甲级及以上资质，得4分，具有工程勘察综合类甲级资质,加1分，具有测绘甲级资质，加1分。 |
| 投标人信誉（0～8分） | 投标人经中国水利水电勘测设计协会评定，信用状况评价勘察、设计和咨询同时为AAA级单位的得5分，AA级单位的得3分，A级单位的得1分，其余不得分。同时具备水资源论证、水文水资源调查评价、水土保持方案编制信用等级AAA+的，加3分。 证明材料：中国水利水电勘测设计协会2016年及2017年颁发的企业信用登记证书原件。 |
| 财务状况（0～5分） | 为确保中标人能提供及时周到的设计服务工作，投标人资产负债表中货币资金与净资产的期末数70000万元以上的，得5分；20000～70000万元的，得3分；低于20000万元的，不得分。 评审依据：2017年度财务审计报告原件，否则不相应计分。 |
| 投标人业绩（0～6分） | 投标人近5年（自2013年1月1日以来，以初步设计批复时间为准），承担过单个工程新建或改造泵站装机容量10000kw（或设计流量50m3/s）及以上的勘察设计业绩，每个业绩得3分，最高得6分。 证明材料：中标通知书（或合同）原件、初步设计报告、初步设计批复原件或复印件加盖建设单位或批复部门公章。 |
| 项目负责人业绩 （0～6分） | 在2013年1月1日以来（以初步设计批复时间为准）以来，设计项目负责人每主持过类似工程新建或改造泵站装机容量10000kw（或设计流量50m3/s）及以上的勘察设计业绩，每个业绩得3分，最高得6分。 类似工程要求与“投标人业绩”中类似工程要求一致。 证明材料：同时提供中标通知书（或合同）原件、初步设计报告、初步设计批复原件或复印件加盖建设单位或批复部门公章。如上述材料不能证明人员身份的，可补充业主证明。 |
| 项目资源配置（0～14分） | 1、项目负责人（4分）：拟派项目负责人具有水利水电工程专业高级工程师职称的得2分；具有水利水电工程专业教授级高级工程师的，加2分。 2、各专业负责人（10分）：本项评分专业按以下12个专业控制：水文与水资源、水文地质与工程地质、工程测量、水利水电建筑工程、水利水电工程移民、水利水电工程规划、电力系统及自动化、金属结构、工程造价、施工组织设计、水土保持、环境影响评价。12个专业全部配齐且均具高级工程师及以上职称的得5分，每个专业不满足扣1分，直至扣完为止。 水文与水资源、工程测量、水利水电建筑工程、水利水电工程规划、工程造价5个主要专业配备教授级高级工程师的，则每个专业加1分，最多加5分。 评审依据：注册及职称证书原件（非国有企业技术职称无效）。各专业负责人拟投入人员的专业须与本次评审专业相符，如不相符，则该专业不得分。 注明：上述人员必须为投标人本单位人员，若职称证书未能体现投标人名称的则应附上聘用合同原件或近6个月的经劳保部门盖章确认的养老保险参保证明（事业单位性质的投标人可以由主管部门的证明替代）。 |
| 投标人获奖情况（0～5分） | 投标人承担的泵站工程（含新建、改建或改造）项目获得省级工程勘察设计类奖项，得3分；获得国家级工程勘察设计类奖项，得5分。（不累计计分）。 证明材料：评审依据：获奖证书或奖牌原件。 |
| 技术部分 | 评分标准 |
| 技术方案（15分） | 对工程区域的社会经济、水文气象等基本情况、工程基本情况、设计方案叙述清晰，进度计划及保证措施科学、合理，满足工程及工期要求，得7-8分；无原则性错误得分不低于7分。 附有土料场分布示意图、工程总平面布置图、泵站全站平面图、泵站全站纵剖面图、泵房结构布置图、进水口及拦污栅轴侧图、防洪闸及出水渠轴侧图、透平油系统原理图、消防供水系统原理图、电气主接线图系统原理图、监控系统结构图、赛城湖泵站金属结构总布置图、施工导流平面布置图的，加3分；图纸不齐全的，不加分。 附有工程三维模型（含三维数字地面模型及主要建筑物布置）、进水闸、泵房、防洪闸三维阶梯剖面设计图纸以及水利机械设备透视图、泵房分层三维结构图，加4分；未提供三维模型或三维模型未含数字地面模型及主要建筑物布置，且图中未标注主要结构尺寸、高程等设计信息的，不加分。 |
| 设计重点、难点分析及应对措施（10分） | 工程设计方案（含总布置）科学、合理、安全、可靠的，得9-10分，无原则性错误得分不低于9分。 |
| 针对本项目制定的质量保证体系及其措施情况（5分） | 质量保证及技术服务保障措施得当的，得5分；无明显错误的，无原则性错误得分不低于4分。 |

注：（1）资格审查、资信所涉及的所有资料均须携带原件【除初步设计报告批复复印件加盖建设单位或批复部门公章外】，投标人在开标前未提供上述资料原件的或相关资料复印件未附入投标文件的，其相应评分，不予计取。

（2）资格审查及资信资料所附的原件或相关资料复印件应真实可靠，若在中标后发现提供的资料为虚假资料，立即取消中标资格，中标人应承担由此给招标人带来的损失及相应的法律责任。

- 中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织招标。

- 其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

# 合同

发包人：

（勘察）设计人：

发包人委托（勘察）设计人承担XXXXXX工程设计工作，工程地点为XXXXXXX，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　勘察设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或勘察设计中标通知书

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。

2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标通知书（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标文件

3.5经双方确认进入合同的其他文件

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容（根据行业特点填写）

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第五条　发包人向（勘察）设计人提交的有关资料、文件及时间

_______________________________________________________________________

第六条　（勘察）设计人向发包人交付的勘察设计文件时间及份数（具体要求具体编写）：

第七条　费用

7.1本项目无预付款，内容包括可行性研究报告编制、工程勘察、规划红线范围内的方案设计、初步设计、概算编制、招标设计、施工图设计及施工阶段服务，以及满足初设批复的环评、水保、防洪等相关专题报告等。

具体实施内容由招标人确定。

第八条　履约担保

8.1履约担保：本招标项目无需提供。

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

9.1.4发包人必须按合同规定支付预付款（如有），收到预付款作为设计人勘察设计开工的标志。未收到预付款，设计人有权推迟勘察设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付相应的逾期违约金，且设计人提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包人应支付赶工费，标准为： 0。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外）。并对提交的勘察设计文件的质量负责。

9.2.2勘察设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

9.2.3设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额最高为勘察设计费的100％。

9.2.4由于设计人原因，延误了    、    ……的交付时间(合同约定)，每延误一天，扣除相应阶段设计费的        。

9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。

9.2.6设计人交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。工程开始实施后，设计人除按合同规定交付施工图纸外，还应负责向发包人及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加工程验收。

9.2.7项目负责人须为投标文件中确定的人员。如设计人未投入投标承诺的人员进行勘察设计工作，发包人可根据情况扣除设计费。如因设计人原因,影响项目立项或工程建设进度的,发包人可中止本合同,设计人酌情返还已付的设计费。

9.2.8设计代表驻工地时间为      天/月。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　争议解决

本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 索赔

设计人可按以下规定向发包人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向发包人发出要求索赔的报告；

（3）发包人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

发包人可按以下规定向设计人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向设计人发出要求索赔通知；

（3）设计人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

第十三条　合同生效及其他

13.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。

13.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.6本合同双方签字盖章即生效，一式____份，发包人_____份，设计人____份。

13.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

13.9合同终止：在工程建成通过竣工验收，勘察设计费结清后自行失效。

发包人名称：（盖章）                       设计人名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）        法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地    址：                                 地    址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

银行帐号：                                 银行帐号：

日期：        年  月  日                   日期：        年  月  日

附件一：保密协议

保 密 协 议

甲方：

乙方：

鉴于乙方在XXXXXXXX工程设计招标（以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。

一、“保密资料”包括：

（一）甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他甲方尚未公开的资料；

（二）乙方在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。

以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。

二、保密义务：

1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；

2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；

3.乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；

4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。

5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。

三、保密资料的使用方式和不使用义务：

1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；

2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；

3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；

4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。

四、保密资料的交回：

1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；

2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。

五、知识产权：

除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

六、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：

1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；

2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。

同时，乙方按项目合同费用总金额的15% 向甲方支付违约金。

七、适用法律：

本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。

八、争议的解决：

由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地法院。

九、协议的生效：

本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本协议正本一式两份，双方各执正本一份；副本四份，甲方执二份，乙方执二份，正本与副本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

（或）授权代表签字：                       （或）授权代表签字：

签字日期：                                 签字日期：

- 附件二：履约担保

履约担保

本招标项目无需提供履约担保。

# 投标文件格式

八里湖、赛城湖控制枢纽工程可行性研究、勘察、设计

投  标  文  件

【合同编号:         】

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月    日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、投标保证金

四、价格清单

五、项目组织管理

六、项目资源配置

七、资格审查资料

八、其他资料

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了XXXXXXXXX工程招标文件(包括补充通知)的全部内容，愿意以（大写）百分之_________（小写________%）的投标费率（本费率的计费基数为：初设批复中勘察设计费用），按上述招标文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2.我方提交的投标文件(包括投标报价书和其它投标文件) 在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3.随同本投标报价书已提交的投标保证金，作为我方投标的担保。

4.若我方中标:

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同本投标报价书提交的投标资源配置中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证在合同签署后开始实施招标文件规定的相关工作，并按招标人的要求提供高质量的后续服务。

5.  我方完全理解你方不保证报价最低的投标人中标。

投标人:        (名称)

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (姓名)

(签名)

地    址:

电    话:

传    真:

年  月  日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 项目工期 |  |  |

投标人:        (名称)

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (姓名)

(签名)

年  月  日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

- 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证明

2、代理人高级工程师及以上职称证书复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

- 三、投标保证金

投标保证金转账凭证复印件粘贴处。

- 四、价格清单

- 4.1价格清单说明

地勘测量、初步设计，招标图设计、招标图预算及施工图设计服务报价单应与投标须知、合同条款等一起参照阅读。其费用应包含设计费、报告编制费及有关技术专题研究等其他费用。投标人的已标价价格清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。各项目均以费率（四舍五入精确到百分比后的两位小数）的形式报价，各项目费率之和即为投标人的投标费率。

- 4.2价格清单

某招标项目    (标段名称)  价格清单

| 序号 | 项目名称 | 招标控制费率 | 报价费率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXXXX工程勘察、工程设计 | % | % |  |

- 五、项目组织管理

由投标人根据本项目情况自行编写质量保证体系及其相关措施文件。

- 六、项目资源配置

- （一）投入本项目主要人员一览表

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 注册执业资格 | 专业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 二 | 专业负责人 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水工专业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水文专业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地质专业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 测量专业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 造价专业 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

填表说明：（1）本表可加页；

（2）项目负责人必须具备高级技术职称；各专业负责人须具备工程师及以上职称。其他人员视本项目需求自行提供专业技术人员。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（二）投入本合同主要人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  | 为投标人服务年限 |  |  |  |  |  |  |
| 注册执业资格名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中拟任职 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与类似水利工程勘察、设计的主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 |  | 起讫时间 |  | 该项目中任职 |  | 项目评价情况 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：（1）职称证书、注册执业资格证书扫描件

（2）项目负责人填写本表。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 七、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （二）近年财务状况表

- （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- (五)近年发生的重大诉讼及仲裁情况

- 八、其他资料