附件

关键节点分类清单（参考）

| 序号 | 类别 | 关键节点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明挖 | 深基坑开挖(车站、附属工程、风井) | 降水、围护结构、地基处理等开挖准备 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | 暗挖 | 竖井开挖 |  |
| 4 |  | 马头门开挖 | 开口宽度小于6米的首次； 开口宽度大于6米的全部 |
| 5 |  | 多导洞施工扣拱开挖 | 首次 |
| 6 |  | 大断面临时支护拆除 | 首段 |
| 7 |  | 扩大段开挖 | 首循环 |
| 8 |  | 仰挖、俯挖 | 首循环 |
| 9 |  | 钻爆法开挖 | 首次 |
| 10 |  | 穿越重大风险或复杂环境 | 穿越既有铁路、地铁隧道、高速公路、江河湖海、密集建筑群、重要建筑物、文物、重要管线（中压及以上的燃气管道、高压输油管及大体量雨水箱涵、大直径污水管等）、有毒有害气体地层、高架桥等 |
| 11 |  | 围岩等级突变处开挖 | 降低2个（含）等级 |
| 12 |  | 区间联络通道开口施工 |  |
| 13 | 盾构 盾构 | 深基坑开挖（始发井、接收井） | 降水、围护结构、地基处理等开挖准备 |
| 14 |  | 盾构始发 |  |
| 15 |  | 盾构到达 |  |
| 16 |  | 盾构开仓 |  |
| 17 |  | 盾构机吊装 |  |
| 18 |  | 空推段 |  |
| 19 |  | 穿越重大风险或复杂环境 | 穿越既有铁路、地铁隧道、高速公路、江河湖海、密集建筑群、重要建筑物、文物、重要管线（中压及以上的燃气管道、高压输油管及大体量雨水箱涵、大直径污水管等）、有毒有害气体地层、高架桥等 |
| 20 |  | 工程自身重大风险 | 叠落隧道上洞施工、覆土厚度不大于盾构直径的浅覆土层地段、平行盾构隧道净间距小于盾构直径70%的小净距地段、大坡度（大于3%）等特殊地段施工。 |
| 21 |  | 区间联络通道开口施工 |  |
| 22 | 高架 | 跨越铁路或道路的预制梁架设施工 |  |
| 23 |  | 跨越铁路或道路的挂篮悬臂混凝土浇筑施工 |  |
| 24 |  | 架桥机安装、走行 | 首次 |
| 25 | 起重吊装 | 龙门吊、塔吊等起重机械安装/拆卸（含起重量300kN及以上的其他起重设备） |  |
| 26 |  | 采用非常规起重设备、方法且单件起吊重量在1OOkN及以上的起重吊装施工（含多台起重设备协同等吊装作业） |  |
| 27 | 模板工程及支撑体系 | 超过一定规模的模板支撑系统混凝土浇筑 | 模架搭设高度8米及以上、或搭设跨度18米及以上、或施工总荷载15KN/㎡及以上、或集中线荷载20KN/m及以上的混凝土浇筑 |
| 28 | 设备安装 | 铺轨(调试）行车 | 首次 |
| 29 |  | 变电所启动 | 首次 |
| 30 |  | 行车类设备上线 | 首次 |
| 31 | 其他 | 顶管施工的始发/接收 |  |
| 32 |  | 人工挖孔桩施工 | 深度超过 16 米首桩 |
| 33 |  | 桩基托换 | 首桩 |
| 34 |  | 凿除既有运营车站主体结构 |  |